第一章 院内谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 建设单位： 苏州科技城医院 地 址： 江苏省苏州高新区漓江路1号 |
| 2 | 项目名称：苏州科技城医院门诊三楼皮肤科装饰改造工程 |
| 3 | 工 期： 30 日历天(开工时间以书面开工通知书为准) 工程规模：工程预算为58256.36万元 工程地点：苏州科技城医院 现场踏勘：谈判响应单位自行踏勘现场 |
| 4 | 对企业的资质、等级要求: 建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上 投标人拟派项目经理须具备[建筑工程二级](含)以上资质和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 申请人应具备的其他条件： 1.具有独立订立合同的能力； 2.企业未被处于责令停业、谈判资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； 3. 谈判响应单位办理谈判报名、资格审查事宜必须由企业法定代表人（或法定代表人授权代理人）办理，授权代理人必须为本企业在职职工； 4. 谈判响应单位必须是独立法人单位，对于有行政隶属关系或控股关系或集团（总）公司下属独立法人子公司不得同时申请。 |
| 5 | 报名材料接收人：龚伟 电话：0512-69584901 |
| 6 | 谈判响应文件份数：正本 一 份，副本九份； |
| 7 | 报名需按照本表格第4项具体内容提交报名材料，报名截止时间：2020年9月28 日16时 递交地点：苏州科技城医院后勤保障处1办公室 |
| 8 | 院内谈判时间：另行通知 院内谈判地点：另行通知 |

苏州科技城医院门诊三楼皮肤科装饰改造工程院内谈判内容和要求

1.0概述

1.1工程说明

项目名称: 苏州科技城医院门诊三楼皮肤科装饰改造工程

建设地点: 苏州高新区漓江路1号

1.2工程概况

工    期：     30        日历天(开工时间以书面开工通知书为准)

工程规模：施工合同估算价约 58256.36 元

1.3技术要求：苏州科技城医院门诊三楼皮肤科装饰改造工程

1.4建设单位：苏州科技城医院

地址：苏州高新区漓江路1号

联系人：龚伟

2.0院内谈判文件

2.1在谈判截止日期前，谈判响应单位可能会收到修改院内谈判文件的补充通知，补充通知将作为院内谈判文件的组成部分，对谈判响应单位起约束作用。

2.2谈判响应单位应认真审阅院内谈判文件中所有的院内谈判须知、技术要求等，如果谈判响应单位编制的谈判响应文件不符合院内谈判文件的要求，其谈判响应文件将被建设单位拒绝。

3.0谈判响应文件的基本要求

3.1谈判响应文件的基本内容:

（1）法定代表人授权委托书

（2）企业营业执照、资质证书复印件或其它有效证明复印件

（3）企业基本概况

（4）拟派本工程主要人员一览表，建造师证、项目经理安全生产考核合格证（B类）

（5）拟在本工程使用的主要机械设备一览表

（6）施工组织设计

（7）2016年至今企业类似业绩， 提供成交合同或施工合同复印件

（8）谈判响应单位认为需要提供的资料

3.2谈判响应文件的递交要求:

（1谈判响应文件：技术标和商务标可装订在一起,一份正本，九份副本；

（2）谈判响应单位将包括上述2.1内容的院内谈判文件及3.1谈判响应文件基本内容按规定份数放入密封的信封内，封面注明“苏州科技城医院门诊三楼隔墙移位改造工程”，谈判响应文件要加盖谈判响应单位公章及法人代表或法人代表授权委托人的印章（如为法人代表授权委托人盖印章，需提供法人代表授权委托书原件），装入谈判响应文件袋内，要求谈判响应文件必须密封（封条上须加盖单位公章或法人代表或法人代表授权委托人印章），否则将被视为废标；

3.3付款方式：本工程无预付款，工程竣工后，工程决算按审计结算价款支付70%，30%余款作为质量保修金在验收合格满两年后支付。

3.4院内谈判保证

除非另有通知，各院内谈判响应单位必须按院内谈判文件中所规定的日程安排，准时参加建设单位组织的各项活动，否则，责任由院内谈判响应单位自负。

4.0院内谈判程序和日期安排

4.1如院内谈判程序和日期安排有变化将另行通知。

5.0报价说明：

5.1院内谈判报价应包括院内谈判文件所确定的院内谈判范围内所有建筑物及构筑物的全部内容，以及为完成上述内容所必须的各项应缴的各部门费用、临时工程、材料、劳务及其他所需的全部费用。

院内谈判报价：本工程项目采用固定单价报价。

5.2院内谈判响应单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数（风险系数自己确定），自行考虑材料市场价格，确定院内谈判响应单价和合价。该单价为综合单价，包括完成该项目过程发生的成本、利润、税金、开办费等所有费用，今后不作调整。工程实施过程中，除建设单位要求变更的工作内容外，院内谈判响应报价单价今后不作调整。在工程实施过程中，建设单位有权调整工作内容，变更主材品牌及材质等，变更的内容相应调整，变更部分的材料价格须经建设方认可。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。院内谈判响应单位未填单价或合价的工程项目，在实施后，院内谈判人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

5.3评审及成交：本项目采用综合评分法进行评审，商务部分分值20分，技术部分分值80分。评审委员会应当按照综合得分由高到低的次序向院内谈判人推荐1至3名成交候选人，并标明排序。

6.0谈判项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）乙方应按时完成委托的工作。

评分表

| 序号 | 项 目 | 基本 分值 | 院内谈判响应单位得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 20 | 报价得分：满分为20分 报价总价最低的为评审基准价，其得分为20分，其他谈判响应人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）,第二次报价为响应报价。 谈判报价得分＝（评审基准价/响应报价）×20 |
| 2 | 技术部分 | 80 | 1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性；10分 2.施工进度计划和保证措施；6分 3.安全文明施工及环境保护措施；10分 4.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；6分 5.劳动力、机械设备和材料投入计划；10分 6.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；10分 7.已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；10分 8.投标文件规范性；6分 9.企业类似业绩（医院内项目工程施工）；12分 |
| 合 计 |  | 100 |  |

7.0合同价款及调整：

固定综合单价合同

7.1本工程项目采用工程量清单计价的方法：按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价表、费用计算规则和项目指引，由发包人提供工程数量，院内谈判响应单位自主报价，按规定的评审方法评审成交（确定合同价格）的计价方式。

7.2院内谈判响应单位应按院内谈判人提供的图纸和工程量清单以及相关技术资料，施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，根据企业定额、工程材料现行市场价格并考虑工程实施过程中的风险因素，自主进行报价，但院内谈判报价不得低于成本价。工程量清单中规定设备品牌的，院内谈判响应单位不得随意更改；工程量清单中规定了设备的技术工艺要求的，院内谈判响应单位必须予以满足。若发现院内谈判响应单位报价中设备品牌与工程量清单中的品牌不同，或院内谈判响应单位所报设备的技术工艺参数与工程量清单中不符的，将被视为不能实质性响应院内谈判文件，该院内谈判响应单位将被拒绝成交。

7.3凡院内谈判图纸与本工程量清单不符者，暂按本工程量清单为准，工程结算时工程量按实调整。

7.4院内谈判报价为院内谈判响应单位在院内谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和，并不得低于企业成本价。

7.5院内谈判响应单位的院内谈判响应报价，应是完成本须知和合同条款上所列院内谈判工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

7.6除非发包人对院内谈判文件予以修改，院内谈判响应单位应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

7.7院内谈判响应单位所报的价格应为固定单价，除非院内谈判文件及合同中另有规定，院内谈判响应单位在报价中凡有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及院内谈判响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的院内谈判范围内容，包括但不限于其人工费、材料费、施工机械费、大型机械进出场费、技术措施费、其他直接费、现场管理费、施工配合费、间接费、开办费、竣工验收交付使用费用、利润、税金、其他费用和政策性文件规定和合同包含的风险、责任等所有费用。

7.8院内谈判响应单位可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.9报价时自行考虑各专业工种施工、搭设施工人员宿舍以及院内谈判响应单位的分包所发生的总承包、施工配合、管理协调等费用，结算时不再调整。

7.10除合同规定可以调整的因素外，综合单价在合同实施期间不因市场变化或其他任何因素而变动，院内谈判响应单位在报价时应考虑本合同的风险。

7.11院内谈判响应单位必须与院内谈判方建筑施工进度同步，若因不同步造成的损失由院内谈判响应单位承担。

8.0工程预付款、进度：本工程无预付款，工程竣工后，工程决算按审计结算价款支付70%，30%余款作为质量保修金二年后支付。

9.0材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备                                          。

（2）乙供材料、设备                                          。

10.0质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

11.0承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

12.0工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

13.0合同补充条款：

（1）适用于工程的标准规范包括：现行有关标准、验收规范。

（2）承包人提交的竣工资料的内容：申请竣工验收时，提供竣工资料原件叁份、竣工图叁份，提供质量保修承诺书贰份；竣工资料与竣工图均装订成册。

（3）、工程照管与成品、半成品保护：承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场起至工程竣工验收合格后进行现场及书面手续交接完成日止。

（4）工程质量保修范围和内容为：承包人施工的全部内容；工程保修期为：按建设部80号令执行，　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（5）工程结算审计费按照“苏教审[2013]6号”文执行。

（6）本工程开工日期以实际开工报告为准。

附件：

院内谈判响应函

致：                                      (建设单位)：

1、我方经认真研究 院内谈判文件及其它有关文件后，愿以人民币     元(大写     )的总价，按院内谈判文件的要求承包本次发包范围内的全部工程款报价。承接贵单位                 工程的施工，并遵守本院内谈判文件中有关工程款支付的规定。

2、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在                             天内竣工。

3、我单位保证本工程质量达到                                。

4、如果贵方接受我方的院内谈判报价，我方保证根据合同的约定完成全部工作。

5、本院内谈判响应文件同贵方的成交通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

院内谈判响应单位：                                       (盖章)

法人代表：(盖章)

地    址：

电    话：

年       月

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    (姓名)系     (院内谈判响应单位名称)的法定代表人，现授权委托      (单位名称)的     (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加               (建设单位)的        工程的院内谈判活动。代理人在院内谈判、评议、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：        年龄：

单位：            部门：        职务：

院内谈判响应单位:(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：     年    月    日

拟派本工程主要人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 专 业 | 执业资格 | 拟在本项目 担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟在本工程使用的主要机械设备一览表

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |